## Slide 1: 53조 (포네틱 코드)
구성원
201524495 안준수
201661701 강동민

## Slide 2: 목차
1.과제 목표
2.지시 사항
3.결과 보고
4.진행 예정 사항
5.진행 일정

## Slide 3: 과제 목표
소음 환경에 강한 내성을 가진 음성인식 모델 개발
  어떤 환경에서 음성인식이 어려움을 겪는지 조사
  실시간 음성인식 기술 학습
  음성인식 모델을 임베디드 H/W에 탑재

## Slide 4: 과제 목표(System Diagram)
Raspberry Pi
Server
데이터 세트 수집
음성 파일
음성 녹음
python
mic
소음에 학습된 모델
TensorFlow
MFCC
DS-CNN
텍스트 출력

## Slide 5: 지시 사항
음성 파일과 소음 파일 합성
Cloud STT API를 통해 음성 인식
MFCC 이해
DS-CNN 모델 이해

## Slide 6: 결과 보고
음성 파일과 소음 파일 합성

## Slide 7: 결과 보고
Cloud STT API 통해 음성인식
비고 | 출력 내용
원본 | 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다.
대화 도중 양치질하는 소음 | 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다.
샤워장의 물이 떨어지는 소음 | 북한의 대회로 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보험 위하여 노역하여야 한다.
스포츠 경기장의 환호 소음 | 인식 불능
대중들이 야유하는 소음 | 국가는 재해를 예방하고 위험도 있고 민의 고향이에요. 거려야 한다.

## Slide 8: 결과 보고
MFCC 란?
  Mel Frequency Cepstral Coefficient
Block Diagram of MFCC Algorithm

## Slide 9: 결과 보고
DS - CNN 이란?
  Decoder-side Scalable CNN
An Example of Application Scenario of DS-CNN

## Slide 10
소음 내성을 가진 학습 모델 제작
  Tensorflow를 이용해 만들 예정
Raspberry Pi 환경 적응
  임베디드 HW 탑재 예정
서버 환경 구축
  google colab 사용 예정
진행 예정 사항

## Slide 11: 진행 일정
진행 계획 일정 표 첨부
6월 |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  |  |  | 9월 |  |  | 
4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 |  | 2주 |  | 3주 | 4주 |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
소음 내성을 가진 학습 모델 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 중간 보고서 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 서버 환경 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 정확도 평가 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 테스트 및 디버깅 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 최종 발표 및 보고서 준비 |  |